СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕПРИВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 05.02.2021 года               № 12 -VI-СНД

с. Большая Приваловка

О принятии плана мероприятий по ремонту

внутрипоселковых дорог Большеприваловского

сельского поселения Верхнехавского

муниципального  района на 2021-2023гг.

Во исполнении муниципальной программы Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по 2023 годы», Совет народных депутатов Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту внутрипоселковых работ Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2021-2023гг., согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Большеприваловского

сельского поселения                                                 В.П. Дураков

Приложение

решению Совета народных депутатов

Большеприваловского сельского поселения

от 05.02.2021 г. № 12 -VI-СНД

План ремонта внутрипоселковых дорог Большеприваловского сельского поселения на 2021-2023гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Протяженность (км) | Ширина покрытия (м) | Вид покрытия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Большая Приваловка | Ул. Космонавтов | 0,690 | 4,5 | Асфальтобетон | Субсидия из областного бюджета |
| 2 | с. Большая Приваловка | Ул. Гагарина | 0,110 | 3,0 | Асфальтобетон | Субсидия |
| 3 | с. Большая Приваловка | Ул. Юбилейная | 0,200 | 4,5 | Асфальтобетон | Субсидия |
| 4 | с. Большая Приваловка | Ул. Подлесная | 0,250 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Дорожный фонд |
| 5 | с. Большая Приваловка | Ул. Подлесная | 0,310 | 3,5 | Асфальт | Субсидия |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Большая Приваловка | Ул. Подлесная | 1,0 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Субсидия |
| 7 | с. Большая Приваловка | Ул. Мира | 0,650 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Субсидия |
| 8 | с. Большая Приваловка | ул. Юбилейная | 0,300 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Дорожный фонд |
| 9 | с. Беловка | Ул. 50 лет Советской власти | 0,250 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Дорожный фонд |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Беловка | Ул. Луговая | 1,0 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Субсидия |
| 11 | с. Беловка | Ул. Заречная | 0,150 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Дорожный фонд |
| 12 | с. Большая Приваловка | Ул. Колхозная | 0,610 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Субсидия |
| 13 | с. Большая Приваловка | Ул. Пионерская | 0,554 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Субсидия |
| 14 | с. Большая Приваловка | Ул. Подлесная | 0,450 | 3,5 | Покрытие переходного типа | Субсидия |