СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БОЛЬШЕПРИВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  25.04.2023 года               № 58

с. Большая Приваловка

О принятии плана мероприятий по ремонту

внутрипоселковых дорог Большеприваловского

сельского поселения Верхнехавского

муниципального  района на 2023-2027гг.

Во исполнении муниципальной программы Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области» в рамках регионального проекта «Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2023 по 2027 годы», Совет народных депутатов Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по ремонту внутрипоселковых работ Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2023-2027гг., согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Большеприваловского

сельского поселения                                                 В.П. Дураков

Приложение

решению Совета народных депутатов

Большеприваловского сельского поселения

от 25.04.2023 г. № 58

| ## Пятилетний план работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Большеприваловском сельском поселении Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование автомобильной дороги (улица и поселение) | Участок планируемого ремонта (км…-км…) | Финансирование, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Верхнехавский | Ул.Мира, Большеприваловское с.п. | км 0+258 км 0+308 участок№1 | 130,53 (М) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ул. Колхозная Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+610 |  | 2576,19 (С) |  |  |  |  |
| 3 |  | Ул. Гагарина Большеприваловское с.п. | км 0+348 км 0+848 |  | 1174,75 (С) |  |  |  |  |
| 4 |  | Ул.Молодежная Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+500 |  | 1370,54 (С) |  |  |  |  |
| 5 |  | Ул. 50лет Советской власти Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+550 |  |  | 1356,83(С) |  |  |  |
| 6 |  | Ул. Луговая Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 1+300 |  |  | 3054,34(С) |  |  |  |
| 7 |  | Ул.Заречная Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+200 |  |  | 493,39(М) |  |  |  |
| 8 |  | Ул.Молодежная Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+500 |  |  | 1518,15(С) |  |  |  |
| 9 |  | Ул.Мира, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+420 участок №2 |  |  | 1036,13 (С) |  |  |  |
| 10 |  | Ул.Пионерская, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+554 |  |  |  | 1435,03 (С) |  |  |
| 11 |  | Ул.Подлесная, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+290 участок №4 |  |  |  | 751,19 (С) |  |  |
| 12 |  | Ул.Мира, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+400 участок №4 |  |  |  | 1036,13(С) |  |  |
| 13 |  | Ул.Мира, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+200 участок №5 |  |  |  | 543,97(М) |  |  |
| 14 |  | Ул.Юбилейная, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+722 |  |  |  | 1870,21(С) |  |  |
| 15 |  | Ул.Подлесная, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+390 участок№8 |  |  |  | 1010,22(С) |  |  |
| 16 |  | Ул.Подлесная, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+500 участок №6 |  |  |  |  | 1295,16(С) |  |
| 17 |  | Ул.Мира, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+400 участок №3 |  |  |  |  | 1087,93(С) |  |
| 18 |  | Ул.Подлесная, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+290 участок №7 |  |  |  |  | 788,75(С) |  |
| 19 |  | Ул.Подлесная, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+600 участок №5 |  |  |  |  | 1631,90(С) |  |
| 20 |  | Ул.Подлесная, Большеприваловское с.п. | км 0+000 км 0+630 участок №9 |  |  |  |  | 1713,49(С) |  |